FAI - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO,

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DISCIPLINAR

5º. E 6º. PERÍODOS

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG

2025

FAI - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO,

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DISCIPLINAR

5º. E 6º. PERÍODOS

Documento com orientações para a realização do projeto de integração disciplinar, sob a orientação das disciplinas de Atividades de Extensão V e VI.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG

2025

SUMÁRIO

1 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DISCIPLINAR	4

2 PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS	5

3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS	7

REFERÊNCIAS	8

## 1 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DISCIPLINAR

O projeto de integração disciplinar (PID) é um trabalho prático de extensão para a comunidade e envolve a elaboração de um relatório e o desenvolvimento de sistema de software a ser realizado pelos alunos matriculados nas disciplinas dos 5º ou 6º. Períodos do Curso de Sistemas de Informação, sob a orientação do(s) docente(s) da(s) disciplina(s).

O PID aplicará os métodos e técnicas aprendidos nas disciplinas de Engenharia de Sistemas de Software I e II, Bancos de Dados, Gerência de Bancos de Dados e Laboratório de Desenvolvimento de Software I e II, sendo acompanhado de sua respectiva documentação, no formato de relatório.

O tema para o projeto deve ser escolhido pelo aluno e ser apresentado ao professor no início do ano letivo.  Para isso, o aluno deverá realizar uma análise situacional para levantamento das necessidades mais emergentes da sociedade ou do mercado, a fim de propor uma solução automatizada para atendê-las.

Pode haver duplicidade na escolha do tema pelos alunos, o que não é um impedimento, pois há um grande número de assuntos dentro desse tema que poderá ser escolhido de modo a não repetir o assunto tratado.

Em relação ao relatório do projeto, este deverá ser construído utilizando um padrão técnico-científico, o qual pode ser consultado nas “Diretrizes para Elaboração de Trabalhos Científicos: padrão ABNT e adaptação às normas institucionais da FAI”, que está disponível para download no website da FAI. Um modelo de relatório de projeto encontra-se anexado a este documento.

O número de componentes da equipe está restrito ao máximo de 3 integrantes, cuja definição e escolha fica a critério dos próprios alunos.

## 2 PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS

De acordo como modelo de relatório de projeto, o planejamento das entregas dos incrementos  está a seguir.

1ª. Incremento – Março

Cap. 1 Introdução

Cap. 2 Objetivos

2ª. Incremento – Março

Cap. 3 Planejamento

Cap. 4 Especificação dos Requisitos

Requisitos funcionais.

Análise dos requisitos - visão de dados (modelo de dados conceitual).

Repositório no Github e versionamento dos documentos no Github.

Melhorias solicitadas da entrega anterior.

3ª. Incremento – Maio

Cap. 4 Especificação dos Requisitos

Requisitos não funcionais.

Análise dos requisitos - visão de funções (diagramas de casos de uso).

Análise dos requisitos - visão de interação do usuário.

Melhorias solicitadas da entrega anterior.

4ª. Incremento – Junho

Cap. 4 Especificação dos Requisitos

Análise dos requisitos - visão comportamental (fluxos de eventos).

30% do código do frontend do projeto codificados.

Scripts SQL-DDL completo de criação do banco de dados.

Melhorias solicitadas da entrega anterior.

5ª. Incremento – Agosto

Cap. 5 Arquitetura e Projeto do Sistema de Software

Visão da arquitetura -  diagramas de Pacotes (frontend e backend).

Visão estrutural -  diagrama de classes de negócio.

Visão comportamental - diagramas de sequência de um caso de uso

(com cenários alternativos).

Visão de componentes e de implantação - diagramas de componentes e de

implantação.

60% do código de frontend codificado.

25% do código de backend codificado.

Revisão da modelagem e dos scripts SQL DDL.

scripts SQL-DML de povoamento do banco de dados.

Melhorias solicitadas da entrega anterior.

6ª. Incremento – Setembro

100% do código do frontend codificado.

50 % do código do backend codificado.

Apresentação do projeto para a comissão interna da Faitec.

Melhorias solicitadas da entrega anterior.

7ª. Incremento – Outubro

100% do código do frontend codificado.

60 % do código do backend codificado.

Apresentação do projeto para a comunidade externa - Faitec.

Melhorias solicitadas da entrega anterior.

8ª. Incremento – Novembro

Cap. 7 - Plano de testes e histórico de testes de validação.

Códigos de backend e frontend codificados e com a inclusão de técnicas de segurança.

As datas das entregas dos incrementos são definidas de acordo com o planejamento da disciplina de Atividades de Extensão.

## 3 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

3.1 SOBRE A FEIRA DE TECNOLOGIA DA FAI (FAITEC)

O PID deverá ser inscrito para a apresentação na Faitec. A inscrição em geral é realizada no final do primeiro semestre letivo. O projeto será continuado no 2º. semestre letivo, incorporando-se a ele os novos aprendizados estudados ao longo do ano.

3.2 SOBRE A EXTENSÃO DO PROJETO PARA A COMUNIDADE

De acordo com a Resolução MEC nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece a necessidade de atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação, os projetos integradores devem considerar a possibilidade de serem levados à comunidade externa.

As atividades de extensão podem ser palestras sobre o assunto do projeto, cursos em geral, artigos e textos em blogs, dentre outros. Durante a realização do projeto, o aluno precisa informar ao docente sobre as atividades a ser realizadas, a fim de que possam ser registradas.  Havendo necessidade de recursos da faculdade, como salas, laboratórios e impressões será dado o apoio necessário, bem como auxílio quanto à validação da proposta da atividade de extensão.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução MEC nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

PEREIRA, José Cláudio (Org.). Diretrizes para Elaboração de Trabalhos Científicos. 9. ed. Santa Rita do Sapucaí: FAI – Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação, 2024. E-book. Disponível em: www.fai-mg.br/biblioteca.