| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização | 07/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto: | PetLink |  |  |
| Responsável: | Danilo |  |  |

| Legenda: |  | P | Planejado |  | R | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Incremento 2 | Parte dos requisitos funcionais |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento 2 | Parte dos slides para apresentação |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelagem de dados | Modelagem básica do banco de dados |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação do PID |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise dos requisitos | Visão de interação do usuário |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão | Revisão dos dados após apontamento do professor |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Análise dos requisitos | Visão de funções (Diagrama de Caso de Uso) |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento 3 | Especificação dos Requisitos Requisitos não funcionais. Análise dos requisitos Análise dos requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | R |  |  |  |  |  |
| Incremento 4 | Especificação dos Requisitos Análise dos requisitos - visão comportamental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | R |  |  |

| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização | 07/05/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto | PetLink |  |  |
| Responsável | Danilo |  |  |

| Legenda: |  |  | Planejado |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | Sem4 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Incremento 5 | Visão comportamental Visão da arquitetura. Visão estrutural | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento 6 | Apresentação do projeto para a comissão interna da Faitec; Projeto Semi-Pronto Melhorias solicitadas da entrega anterior. |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
| Incremento 7 | Melhorias solicitadas da entrega anterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |